3. ROADMAP VITO

От нуля до автономного агента — конкретный план

Roadmap v5.0 | Февраль 2026

# 1. Философия роудмапа

Это не академический список фич. Это живой план строительства реального зарабатывающего агента. Каждый этап заканчивается рабочей системой — не "85% готово". Принцип: лучше меньше, но работающее, чем много, но сырое.

Дата начала: Февраль 2026. Виталий — CEO, стратег и единственный человек в команде. VITO — исполнитель, исследователь, создатель. Цель первого года: VITO зарабатывает больше чем тратит на своё существование.

# 2. Этап 0: Фундамент (Неделя 1-2)

Самый важный этап — никакой спешки. Кривой фундамент = проблемы навсегда.

| День | Задача | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1-2 | VPS Hetzner CX43, Ubuntu 24.04, базовая безопасность | Сервер работает, SSH настроен |
| 3-4 | PostgreSQL + pgvector + ChromaDB + SQLite | Тройной слой памяти готов |
| 5-6 | Python venv, все зависимости, структура проекта | Код организован, запускается |
| 7-8 | Telegram Bot, базовая коммуникация с VITO | Можно отправить команду и получить ответ |
| 9-10 | Financial Controller — лимиты и логирование | Деньги под контролем с первого дня |
| 11-12 | LLM Router + прямые API (Anthropic, OpenAI, Perplexity) | VITO умеет выбирать модель |
| 13-14 | Базовая Memory System (ChromaDB + SQLite) | VITO помнит прошлые действия |

# 3. Этап 1: Первые деньги (Месяц 1)

Цель: $0-50. Фокус: одна ниша, несколько продуктов, первая продажа. Не пытаемся делать всё сразу.

| Компонент | Задача |
| --- | --- |
| Trend Scout | Ежедневный мониторинг Reddit/TikTok/X/Google Trends — ищем горячие ниши |
| Quality Judge | Оценивает каждый продукт перед публикацией — минимум 80/100 |
| Preview System | Полный продукт в Telegram: PDF-файл или рабочий шаблон + листинг + цена |
| Gumroad/Etsy | Первые листинги: printable шаблоны или журналы |
| Browser Agent | Playwright headless — работает как человек, не как бот |

Ожидаемый результат месяца 1: 0-5 продаж. Важно не число — важно что система работает от начала до конца: нашли нишу → создали продукт → опубликовали → продали → получили деньги.

# 4. Этап 2: Масштабирование (Месяц 2-3)

Нашли что работает — делаем больше этого. Что не работает — анализируем и улучшаем или бросаем.

- Расширение в смежные ниши на основе данных трендов

- YouTube канал: уникальный контент + AI disclosure = легально, масштабируемо

- Printful: print-on-demand без склада и логистики

- WordPress REST API: агент-паблишер на собственные сайты

- Account Manager: VITO ведёт все аккаунты, оптимизирует листинги по данным продаж

Цель месяца 2-3: $50-200/месяц. Несколько рабочих ниш, автономная система публикации.

# 5. Этап 3: Автономия (Месяц 4-6)

Система работает с минимальным участием Виталия. VITO сам находит ниши, создаёт, публикует, оптимизирует.

- Self Healer полностью развёрнут — VITO чинит себя сам

- Self Updater — безопасное самообновление: backup→test→rollback

- Judge Protocol: стратегический совет нескольких LLM для важных решений

- Deep Research режим: Perplexity + Claude = "стратегическое совещание"

- Amazon KDP: книги с AI disclosure — новый канал

Цель: $200-500/месяц. VITO работает 24/7, Виталий одобряет продукты и читает утренние отчёты.

# 6. Этап 4: Рост (Месяц 7-12)

Всё что работает — масштабируем. Добавляем новые каналы и типы продуктов.

- Крипто/форекс торговля через API — законный доход без ручного труда

- Фриланс-автоматизации: продаём workflow другим бизнесам

- Data Lake растёт — накапливаем данные для обучения собственной LLM

- Запароленный веб-дашборд с полной аналитикой

Цель: $500-2000/месяц. Настоящий автономный бизнес.

# 7. Год 2+: Self-Expanding Agent

VITO накопил достаточно данных и опыта. Начинается фаза собственного развития — без постоянных инструкций от Виталия. Агент сам определяет куда расти, какие рынки осваивать, какие навыки развивать.

| Горизонт | Цель | Стратегия |
| --- | --- | --- |
| Год 2 | $2000-5000/мес | Зрелые ниши, workflow-бизнес, крипто-стратегии |
| Год 3 | $5000-10000/мес | Собственная LLM-фаин-тюнинг, продажа VITO-as-service другим |
| Год 5 | Финансовая свобода Виталия | VITO работает — Виталий живёт |